## Slide 1
Project Kickoff meeting
28 Avril 2026
Développement D’une Chambre Froide Intelligente, Durable Et Autonome Alimentée Par Panneaux Photovoltaïques (T3P3)

## Slide 2
Contexte & Problématique
Equipe
Planification Du Projet
Budget Du Projet
Our Agenda
Objectif Général
Périmètre Du Projet Et Livrables
Méthodologies
What's Next

## Slide 3
CONTEXTE
& PROBLÉMATIQUE
schematiq

## Slide 4
CONTEXTE & PROBLÉMATIQUE
40%+
des récoltes perdues
faute d'infrastructure adaptée
25%
d'aliments sauvables
avec un meilleur accès au stockage
1er km
Zone critique
entre récolte et distribution
Absence d'entrepôts frigorifiques en zones rurales
Petits exploitants hors-réseau électrique
Pression croissante du changement climatique

## Slide 5
•Chambre froide solaire autonome et intelligente
•Réduction pertes
•Optimisation énergétique
OBJECTIF GÉNÉRAL

## Slide 6
OBJECTIF GÉNÉRAL
Développer deux conteneurs-chambres froides mobiles, connectés et alimentés
par énergie solaire pour les petits exploitants en Tunisie.
Énergie Solaire
100% photovoltaïque
Autonomie hors-réseau
Chambre Froide Mobile
Conteneur réfrigéré
optimisé
🌐
Digital Twin & IoT
Gestion EMS
et marketplace
TRL visé : Froid : 4 → 7 | Digital Twin : 4 → 6

## Slide 7
•Chambre froide solaire autonome et intelligente
•Réduction pertes
•Optimisation énergétique
Budget Constraint
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque blandit finibus leo nec elementum. Phasellus hendrerit risus non lobortis posuere.
Budget Constraint
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque blandit finibus leo nec elementum. Phasellus hendrerit risus non lobortis posuere.
LEE
Le laboratoire se spécialise dans l’analyse des performances thermiques et énergétiques des systèmes industriels, avec un accent sur la gestion énergétique durable et la valorisation des systèmes thermiques. Il travaille également sur l’optimisation des cycles frigorifiques et les transferts thermiques.
Budget Constraint
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque blandit finibus leo nec elementum. Phasellus hendrerit risus non lobortis posuere.
SQLI
Une entreprise tunisienne spécialisée dans les services numériques, offrant des solutions en développement de plateformes digitales, systèmes d’information intelligents, applications mobiles, e-commerce, marketing digital et conseil IT. Elle dispose d’une expertise reconnue dans la conception de solutions technologiques innovantes.
LSE
Le laboratoire se spécialise dans les systèmes d’énergie électrique, couvrant la production, la conversion, la distribution, la gestion et la fiabilité des réseaux, ainsi que les communications associées.
Équipe

## Slide 8
Najiba MRABET BELLAAJ
Manef BOUROGAOUI
Marwa BEN
SAID ROMDHANE
Manel JEBALI
BEN GHORBAL
Nidhal MDINI
Project coordinator
Sondes SKANDER
MUSTAPHA
Safa SLOUMA
Membres de
l'équipe

## Slide 9
Membres de
l'équipe
Iness Snasa
Mazen TAKRITI
Ali SAYEH
Project coordinator
Sondes SKANDER
MUSTAPHA
Maty MOULAYE ELY
Mariem
KAMMOUN
Aymen
CHAMROUKHI

## Slide 10
Ezzedine
Nehdi
Nizar Ben Ezzine
Amel Soukaina Cherif
Moez
Youssef
Khalil
Mansouri
Scientific Coordinator for the academic partner
Mouna Elakhdar
Sana
Ben Yahia
Zaineb
Omri
Nourheine
Jemni
Membres de
l'équipe

## Slide 11
Rania Hammemi
Maryem Fezai
Haythem Sahli
Scientific Coordinator for the academic partner
Mouna Elakhdar
Membres de
l'équipe

## Slide 12
xx
xx
xx
xx
xx
Scientific or Technical Coordinator for the socio-economic partner
Arij Boudhina
Membres de
l'équipe

## Slide 13
Périmètre du projet et livrables

## Slide 14
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
OS1
Évaluation énergétique
M2
OS2
Analyse thermique
M6
OS3
Système PV
M9
OS4
Installation & Validation
M18
OS5
Algorithme EMS
M12
OS6
Digital Twin
M24

## Slide 15
Planification du projet

## Slide 16
Planification du projet

## Slide 18
BUDGET DU PROJET
Budget Total :
639 160 DT
Année 1
479 580 DT
Année 2
159 580 DT
RÉPARTITION PRINCIPALE
Équipements
236 000 DT
Personnel
147 360 DT
Services
167 500 DT
💡 Contribution SQLI Services : 70 000 DT

## Slide 19
Méthodologie

## Slide 20
MÉTHODOLOGIE — 7 PHASES
1
Lancement
Constitution des équipes et specs
2
Analyse Thermique
Simulation cycles frigorifiques et COP
3
Conception PV
Dimensionnement du système solaire
4
Installation
Acquisition et montage
5
Algorithme EMS
Optimisation de la gestion d'énergie
6
Digital Twin
Modèle numérique et application mobile
7
Validation Finale
Expérimentation en conditions réelles

## Slide 21
What's Next

## Slide 22
Prochain Événement
Octobre 2026
Workshop · Résultats · Collaboration scientifique

## Slide 23
Objectifs du Workshop
1
Présentation des premiers résultats
Exposé des avancées scientifiques et techniques réalisées depuis le lancement du projet.
Synthèse des données collectées et des analyses préliminaires.
2
Échanges techniques entre partenaires
Sessions de travail dédiées aux aspects techniques du projet.
Identification des synergies et résolution collaborative des défis rencontrés.
3
Partage d'expériences et discussions scientifiques
Forum ouvert pour le partage des retours d'expérience entre équipes.
Discussions autour des publications, méthodologies et orientations futures.
Événement Partenaires — Octobre 2026

## Slide 24
Zone d’installation prévue

## Slide 25
Projection de la chambre froide dans son environnement

## Slide 26
Merci pour votre Attention